西安邮电大学

| 学院 |  |  | 现代邮政学院 | 检查时间 | 2026.4.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业班级 |  |  | 信管2201 | 学号 | 24225011 |
| 姓名 |  |  | 周遥 | 指导教师 | 杨辉 |
| 题目 |  |  | 基于SpringBoot的失物招领管理系统设计与实现 |  |  |
| 毕业设计（论文）中期检查表 | 学习态度 | 自毕业设计启动以来，始终保持严谨认真的学习态度，严格按照开题报告制定的计划推进各项工作，主动查阅相关技术文献和开发资料，遇到问题及时与指导教师沟通请教，按时完成各阶段任务，积极投入系统设计与开发工作，认真对待每一个技术细节，确保开发工作有序开展。 |  |  |  |
|  | 进度情况 | 按照开题报告中确定的工作思路和方案，目前已顺利完成中期阶段的全部计划任务，具体进度如下：1.完成了校园失物招领系统的需求分析工作，结合校园图书馆、食堂等实际场景，梳理出师生在失物发布、寻物检索、认领审核等方面的核心需求，初步完善了需求规格说明书，确保系统开发贴合校园实际使用场景；2.确定了前后端分离的开发架构，落实了各项技术选型成功搭建了基于SpringBoot+Vue.js的开发环境，完成了JDK、MySQL8.0、Maven等相关工具的安装与配置，能够正常开展开发工作；3.完成了数据库的初步设计，绘制了简单的E-R模型，设计了用户账户表、失物/寻物信息表、认领审核表等核心数据表，合理设置了主外键关联，保障数据存储的规范性；4.完成了前端基础页面的搭建，包括用户登录注册页面、系统首页、失物/寻物发布页面、信息列表页面等，实现了页面的基础布局和简单交互效果，界面简洁、操作便捷；5.完成了后端基础接口的开发与简单调试，实现了用户注册登录、基础信息查询等简单功能的接口编写，初步实现了前后端数据交互，为后续核心功能开发奠定了基础。整体进度符合预期计划，未出现任务滞后情况。 |  |  |  |
|  | 中期报告 | 本次毕业设计课题为基于SpringBoot的校园失物招领管理系统设计与实现，核心目的是解决校园内失物招领信息分散、检索效率低、易出现冒领误领等常见问题，助力智慧校园建设。中期阶段，我主要围绕需求分析、开发环境搭建、数据库设计、基础页面与接口开发这几个核心方面开展工作，具体完成情况如下： 首先，完成了详细的需求分析。通过观察校园内失物招领的实际情况，结合身边师生的使用需求，明确了系统的核心功能模块，包括结构化信息发布、多维精准检索、防冒领审核流程等，同时梳理了普通师生和管理员两类用户的基本操作流程，制定了简单易懂的需求规格说明书，确保系统开发能够贴合校园实际使用需求，避免开发与实际脱节。 其次，完成了开发环境的搭建与技术选型落地。按照开题报告确定的技术方案，采用B/S网络架构，前端选用Vue.js框架结合Element-UI组件库进行页面开发，后端基于SpringBoot框架编写接口，数据库选用MySQL进行数据存储。目前已完成本地开发环境的全部配置，能够熟练运用IntelliJ IDEA、Navicat、Git等常用开发工具，保障日常开发工作有序推进，提高开发效率。 然后，完成了数据库的设计工作。围绕失物招领的核心业务，设计了用户账户表、失物信息表、寻物信息表、认领审核表及系统参数字典表，绘制了数据库E-R模型，合理设置了各表的字段、数据类型及主外键关联，确保数据存储规范、查询便捷，能够满足系统各功能模块的数据存储和调用需求，为后续功能开发提供数据支撑。 最后，推进并完成了基础功能的开发工作。前端方面，完成了登录注册、首页展示、失物/寻物发布表单、信息列表等基础页面的搭建，实现了页面的基础布局美化和简单交互效果，确保页面操作便捷、界面简洁大方，符合校园师生的使用习惯；后端方面，完成了用户注册登录、基础信息查询等简单接口的编写与调试，初步实现了前后端的数据交互，成功搭建起系统的基础框架，为后续核心功能开发做好了准备。 下一步，将继续推进系统核心功能的开发，重点攻克多维精准检索、防冒领审核流程等核心模块的开发与调试，完善前后端交互功能，完成系统各模块的集成联调，随后开展系统功能性测试，修复潜在漏洞，确保系统运行稳定，最终完成系统部署和毕业论文的撰写工作。 |  |  |  |
|  | 存在的问题与建议 | 一、存在的问题：1.前端页面的交互细节不够完善，部分表单验证逻辑不够严谨，页面响应速度有待优化；2.后端接口的异常处理不够全面，面对异常请求时的容错能力不足；3.核心功能中的多维检索算法和认领审核流程的业务逻辑还需进一步梳理，开发难度略高于预期；4.对系统的性能优化考虑较少，后续需重点关注。 二、改进建议：1.加强前端交互细节的优化，完善表单验证逻辑，简化页面加载流程，提升页面响应速度；2.补充后端接口的异常处理代码，增加容错机制，确保接口运行稳定；3.结合参考文献，进一步梳理多维检索和认领审核的业务逻辑，分步开发、逐步调试，遇到技术难点及时向指导教师请教；4.在系统开发后期，重点关注数据库查询优化和代码冗余问题，提升系统整体性能；5.合理安排后续开发时间，加快核心功能开发进度，确保按时完成毕业设计全部任务。 |  |  |  |

届学生毕业设计（论文）中期检查表

指导教师签名：