西安邮电大学学生毕业设计过程记录册

| 学生姓名 | 王佳维 | 学号 | 24225020 |  | 专业班级 | 信管2201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导老师 | 杨辉、艾达 | 题目 | 文学著作人物关系分析系统设计 |  |  |  |
| 时间 | 上周计划完成情况 |  |  | 本周计划 |  |  |
| 2026-03-02——2026-03-08 | 无 |  |  | - 收集《罗摩衍那》季羡林译本的电子版，并将其转化为TXT文本文件，完成基础语料准备。 - 根据参考文献的方法，尝试用代码统计《孔乙己》中的人物出现次数，并与手动标注的结果进行对比验证。 - 深度阅读2-3篇核心参考文献，积累构建人物关系网络的基础知识，包括网络构建方法、边权重设计等。 |  |  |
| 2026-03-09——2026-03-15 | - 语料收集与格式转换：通过网络搜索，获取了《罗摩衍那》季羡林译本的PDF文件（共7卷）。使用在线转换工具将PDF转换为TXT格式，但因转换质量较差（存在乱码、段落错乱），改用手动复制粘贴的方式，将第一卷前十五章整理为纯文本文件，约2.5万字符，作为初步实验语料。 - 参考文献方法的复现与对比：从文献中学习到使用正则表达式匹配人物姓名（基于预先定义的人物名单），统计每个人物在全文中出现的频次；下载了《孔乙己》电子版TXT文件，采用字符串计数方式统计每个人物在全文中的出现次数与人物关系。 - 深度阅读与知识积累：人物关系网络的构建方式：以人物为节点，以共现次数、对话轮次等为边权重；共现窗口的定义：同句、同段、同场景对网络结构的影响；网络分析常用指标：度中心性、介数中心性、社区发现算法（Louvain）。 |  |  | - 学习命名实体识别（NER）基本原理，用汉语处理包对《孔乙己》进行人物自动抽取测试。 - 设计基于规则的指代消解原型，采用代词向前查找最近人物名策略，编写函数处理他她等代词。 - 完成系统概要设计，绘制架构图与流程图。 |  |  |
| 2026-03-16——2026-03-22 | - 学习了NER基本原理，调用HanLP预训练模型对《孔乙己》进行人物抽取。结果显示识别出了“孔乙己”“小伙计”，但漏掉了“掌柜”“丁举人”，还误将“茴香豆”标为人名，分析原因是通用模型对文学作品中非典型人名覆盖不足，后续需要针对文学作品定制词典或微调模型。 - 设计了基于规则的指代消解原型。采用“代词向前查找最近人物名词”策略，编写Python函数处理“他”“她”“他们”等代词。在《孔乙己》短文本上测试，约60%的代词能正确关联到前一句中出现的人物，但对于跨句远距离指代和多个候选人物的情况效果较差，还需进一步优化。 - 完成了系统概要设计。绘制了包含前端、后端、数据库、算法层的系统架构图，以及从上传文本到生成关系网络的主要业务流程图。 |  |  | - 针对《罗摩衍那》整理主要人物及其别称，构建自定义词典与映射表，覆盖罗摩、悉多等15人。 - 实现基于词典的人物匹配与指代归并模块，将别称统一为标准名。 - 开发文本预处理模块，实现分句、jieba分词、去停用词，输出清洗后的分句列表供后续分析。 |  |  |
| 2026-03-23——2026-03-29 | - 针对《罗摩衍那》第一卷，手动整理了15个主要人物（罗摩、悉多、罗波那、哈奴曼等）的词典，并建立了别称映射表（如“十首王”→“罗波那”，“猴王”→“哈奴曼”），共收录别称30余条，覆盖了文本中主要异名。 - 实现了基于词典的人物匹配与指代归并模块。读取用户上传的词典文件，对文本进行扫描匹配，将匹配到的别称统一替换为标准人物名。测试显示能正确归并第一卷中绝大部分人物指称，为后续关系统计提供了干净的人物库。 - 开发了文本预处理模块。使用jieba分词对清洗后的文本进行切词，去除了标点符号、数字及自定义停用词表（含“的”“了”“在”等无意义词），并实现了按句号、感叹号、问号分句的功能，输出分句列表供共现分析使用。 |  |  | - 设计关系强度量化算法，基于共现窗口大小与对话动词识别，加权融合生成人物间关系强度。 - 开发关系网络生成模块，输出JSON格式网络数据，供前端可视化渲染。 - 设计前端作品管理页和参数配置页，支持上传文本与字典文件，设置窗口、阈值及权重比例。 |  |  |
| 2026-03-30——2026-04-05 | - 设计了关系强度量化算法。确定以句子为共现窗口（窗口大小默认为5句），对话识别采用正则匹配引号内内容及对话动词（“说”“道”“问”“回答”等）。共现频次与对话频次分别统计，后续可加权融合为最终关系强度。 - 开发了关系网络生成模块。基于共现矩阵和对话权重（默认共现:对话=0.6:0.4），计算每对人物的关系强度，生成节点列表和带权重的边列表，最后输出符合ECharts格式的JSON数据。支持参数动态调整，可导出不同阈值下的网络。 - 设计了前端作品管理页和参数配置页。使用HTML/CSS搭建了上传表单，支持上传文学作品TXT、人物字典TXT、别称映射字典TXT三个文件；最小共现次数阈值输入框、关系强度权重比例滑动条，界面简洁易用。 |  |  | - 使用ECharts实现关系网络可视化，渲染力导向图，支持节点拖拽、缩放及边高亮等基本交互。 - Django联调，实现前端上传文件后后端依次调用各模块处理，返回JSON数据至前端展示网络图。 - 增加前端交互：关系强度阈值滑块动态过滤弱边。 |  |  |
| 2026-04-06——2026-04-12 | - 使用ECharts实现了关系网络可视化。编写JavaScript代码调用ECharts库，从后端获取JSON数据后渲染为力导向图，支持节点拖拽、缩放、边高亮等基本交互，初步实现了网络图的动态展示。 - 完成了Django联调。配置了路由和视图函数，前端上传文件后后端依次调用预处理、匹配、量化、网络生成等模块，返回JSON到前端渲染。测试了《罗摩衍那》第一卷，全流程跑通耗时约20秒，网络图正常显示。 - 增加了前端交互功能。添加了关系强度阈值滑块（范围0-1），拖动时可动态过滤低于阈值的边，提升了用户体验和探索效率。 |  |  | - 增加“统计特征”页面，展示人物关系强度排名（共现次数与强度）及社群规模分布饼图，采用Louvain算法聚类。 - 开发“实验对比”页面框架（预留上传人工标注功能）。 - 研究基于规则的自动人物抽取方法，设计匹配英文名、称谓词+双字词、高频名词三种规则，完成初步规则组合。 |  |  |
| 2026-04-13——2026-04-19 | - 增加了“统计特征”页面。后端根据共现矩阵计算人物间关系强度并排序，前端以表格形式展示关系及其共现次数与强度值；同时基于Louvain算法进行社群聚类，用饼图展示不同中心性节点的规模分布。在《罗摩衍那》第一卷上测试，输出“持斧罗摩-罗摩”等核心关系及社群分布，与文本直观认知一致。 - 开发了“实验对比”页面框架。搭建了上传人工标注CSV文件的接口，前端设计了“开始对比”按钮和结果展示区域，并提供了示例CSV下载链接。页面说明中承诺自动计算精确率、召回率、F1等指标，但目前后端对比算法尚未完全实现，仅能完成文件上传和格式校验，后续需补充核心评估逻辑。 - 研究了基于规则的自动人物抽取方法。设计了三种规则：匹配连续的大写英文名（如“Rama”）、匹配“称谓词+双字词”（如“国王罗摩”）、匹配文本中出现超过5次的双字名词。规则组合后能抽取出大部分主要人物，但也会误抽非人物词（如“森林”“弓箭”），需进一步优化排除规则。 |  |  | - 在《罗摩衍那》第一卷上测试自动抽取效果，与人工构建的人物词典进行对比，评估抽取的覆盖情况和准确程度。 - 优化指代消解策略，基于共现窗口内出现的人物进行加权投票，提升代词与正确人物的关联准确率。 - 实现自动抽取结果与用户字典的融合交互。 |  |  |
| 2026-04-20——2026-04-26 | - 在《罗摩衍那》第一卷上测试了自动抽取效果。与人工整理的人物词典对比，整体召回效果较好，精确率处于中等水平，存在少量非人物内容被误识别的情况。二者匹配度处于中等区间，表明现有规则具备一定有效性，但精准度仍有提升空间，后续需继续优化。 - 优化了指代消解模块，改进了代词关联策略：不再只匹配距离最近的人物名词，而是综合考虑前后若干语句范围内出现的全部人物，通过距离权重综合判断代词指代对象。测试结果显示，代词正确关联比例有明显提升，但对于代词指代较远人物的复杂场景，仍未能完全解决。 - 还未完成。 |  |  |  |  |  |